项目计划书

项目名称：人工智能在卫星姿态控制系统中的应用

项目负责人：刘绍轩（学号：2025310898）

项目成员：姚星宇、谢斯捷、陈茂菘

指导教师：董瑞琦（副教授）

所在学校：哈尔滨工业大学（深圳）

项目所在地：广东省深圳市

填报日期：2026年9月

目  录

目  录	2

一、项目概述	4

（一）产品描述	4

（二）用户群体	4

（三）项目愿景	4

（四）竞争对手分析	5

二、项目背景与研究意义	5

（一）立项背景	5

（二）研究意义	5

三、项目研究内容与实施方案	6

（一）卫星姿态动力学建模	6

（二）基于机器学习的卫星模型辨识	6

（三）智能姿态控制算法研究	6

（四）实施方案	7

四、项目进展与阶段成果	7

（一）PID控制板块成果	7

（二）强化学习控制板块成果	8

五、项目创新点与特色	8

六、进度安排	9

七、预期成果与考核指标	9

（一）结题预期目标	9

（二）成果形式	10

八、团队组成与分工	10

九、经费预算与使用计划	10

十、风险分析与应对措施	11

十一、知识产权与成果转化计划	11

结语	11

一、项目概述

（一）产品描述

本项目面向卫星姿态控制这一航天器平台核心技术难题，提供一套融合传统PID控制与深度强化学习的智能控制解决方案。项目产品形态为一套卫星姿态智能控制系统仿真与验证平台，包含三部分：一是卫星姿态动力学仿真系统，支持单轴至三轴PID姿态控制、工程约束建模（空间干扰力矩、传感器噪声、执行器死区与力矩饱和、积分限幅等）与性能指标自动评估；二是基于深度强化学习的智能控制训练环境，按标准强化学习接口定义状态空间、动作空间与状态转移过程，接入PPO、DDPG等算法，支持奖励函数设计、训练稳定性控制与自动调参；三是可视化与自动分析工具，可一键生成角度、角速度、力矩响应曲线，直观展示控制过程与参数影响。产品整体实现了不依赖精确模型的端到端智能控制路径探索，兼具教学科研与工程预研价值。

（二）用户群体

本项目的主要用户群体包括：航天科研院所与工程部门，可用于智能控制算法的方案预研与仿真验证；高校航天、控制、人工智能相关实验室及师生，作为教学科研平台与创新训练载体；商业航天企业与小卫星制造、运营单位，可在低成本、不依赖精确模型的条件下快速验证姿态控制方案；以及面向航天控制领域的科研与工程技术人员，作为知识学习与算法对比的实验工具。

（三）项目愿景

项目愿景是探索人工智能与航天控制的深度融合，构建可在复杂空间扰动与不确定性环境下自适应调节的智能卫星姿态控制系统，推动航天器控制由传统基于精确模型的方法向自主感知、智能决策、自适应调节的新一代技术体系演进。项目致力于形成一套可复现、可推广的开源仿真工具与工程原型，为人工智能在航天领域的落地应用提供可行的技术路线与实证支撑，并在此基础上不断拓展面向更复杂航天任务的应用。

（四）竞争对手分析

当前卫星姿态控制领域，传统PID控制、自适应控制、最优控制（如LQR）、鲁棒控制等基于模型的方法已实现工程化应用，技术成熟、工程经验丰富，但其参数固定，对非线性与不确定性环境的适应能力不足，难以满足复杂多变任务的鲁棒性要求。新兴的智能控制研究多集中于地面仿真与算法验证，尚未形成成熟的工程产品，且多依赖专用硬件与精确建模。相较于传统方案，本项目以深度强化学习为核心，具备不依赖精确模型、自主学习、自适应环境变化的优势；相较于同类智能控制研究，本项目构建了完整的仿真验证闭环、自动调参机制与可视化体系，通用性与低成本优势明显，可在仿真层面实现快速迭代与方案对比，具备较强的工程转化潜力。

二、项目背景与研究意义

（一）立项背景

据《中国制造2025》等国家战略部署，我国正加快发展新一代运载火箭、重型运载器，推进国家民用空间基础设施建设，发展新型卫星等空间平台与有效载荷，形成长期持续稳定的卫星遥感、通信、导航等空间信息服务能力。自1970年发射首颗人造卫星以来，我国已发射200余颗在轨卫星，构建了北斗导航系统，实施了嫦娥探月等工程。然而，卫星系统结构复杂、太空工作环境恶劣、地面试车存在局限，卫星安全性受到极大考验。卫星姿态控制是航天工程中非常重要的一环，要求按照预定目标使卫星到达目标姿态，并满足鲁棒性、抗干扰能力等要求。卫星本身具有非线性、参数耦合等导致建模困难的因素，传统PID、自适应控制算法在复杂空间环境下鲁棒性与适应性不足。深度强化学习将深度学习与强化学习相结合，可在无需人工干预的情况下从环境中自主学习最优策略，具有端到端控制、节省计算资源、适配不确定环境的优势，为卫星姿态控制提供了新的技术路径。本项目据此尝试将人工智能算法应用于卫星姿态控制，探索不依赖精确模型的智能控制路径。

（二）研究意义

本项目的研究意义体现在以下方面：一是探索人工智能与航天控制融合的新路径，针对传统建模困难的问题，尝试以深度强化学习在不依赖精确模型的基础上设计控制器，并通过机器学习模型辨识提高数据利用率；二是服务国家航天发展战略与商业航天需求，为复杂空间环境下的卫星智能控制提供可验证的技术方案；三是培养团队科研能力，通过项目实践夯实线性代数、微积分、动力学、电磁学等数理基础，初识Python、PID、DRL等工具方法，以卫星为对象培养航天控制领域专业能力，并通过文献阅读、论文撰写等方式形成科研思维。

三、项目研究内容与实施方案

（一）卫星姿态动力学建模

本项目首先从建立参考坐标系入手，明确卫星的方位与运动基础；通过卫星姿态描述的数学方法确定卫星的具体方向；借助卫星姿态运动学建模，用角速度刻画姿态的变化规律；在此基础上完成卫星姿态动力学建模，构建核心理论模型；随后搭建卫星姿态控制系统仿真框架，借助STK可视化功能与数据输出工具，对比仿真结果与理论计算值，验证经典卫星姿态系统模型的合理性。项目实施中已基于Python实现单轴刚体卫星动力学模型与离散PID控制器，并完成采用四元数进行姿态描述与误差计算的三轴（滚转、俯仰、偏航）姿态控制仿真系统。

（二）基于机器学习的卫星模型辨识

模型辨识指在系统输入输出数据的基础上，通过给定学习算法从一组给定模型中选择与真实系统等价的辨识模型，包括模型结构辨识与模型参数辨识两个方面。本项目拟对卫星进行模型辨识，利用辨识得到的模型搭建卫星预测控制框架，以提升数据利用率，弥补动力学模型不精确带来的控制性能损失，增强控制器在不确定环境下的适应性。

（三）智能姿态控制算法研究

系统梳理现有卫星姿态控制领域的智能算法，按技术内核分类并展开深入分析：一是系统学习主流框架的基础结构，重点梳理其在卫星姿态控制场景下的状态空间定义逻辑、动作空间映射规则、奖励函数设计细节及端到端控制流程；二是针对神经网络模型，聚焦姿态参数辨识、控制律推导、误差补偿中的输入输出维度设计、训练样本选取方式与网络结构设计；三是分析神经网络与PID等融合智能模型的协同逻辑；四是结合文献仿真数据，整理各模型性能特征及其在低轨卫星姿态维持、深空探测器机动、编队卫星协同控制等场景的适配性，归纳适用边界与现存缺陷。项目实施中已实际接入PPO与DDPG两类强化学习算法，通过对比分析确定PPO为主要优化方向。

（四）实施方案

项目实施方案按阶段推进：前期巩固数理与专业基础，学习Python、STK等工具，搭建经典PID姿态控制系统；中期完成智能控制模型拆解与强化学习训练环境构建；后期梳理核心问题，深化算法优化，整合成果撰写研究综述与结题报告。项目实施遵循“由单轴到三轴、由理想模型到工程约束”的递进路线，并采用“人工经验+参数对比实验+自动调参”相结合的方式推进模型优化。项目组采用边学习、边探究、边建设的方式推进，每个人拥有独立学习笔记文件夹，随项目文件上传云端，并通过Git进行项目协作。

四、项目进展与阶段成果

（一）PID控制板块成果

1.搭建单轴PID姿态控制基础仿真系统：基于Python实现单轴刚体卫星动力学模型与离散PID控制器，完成无干扰环境下的姿态控制仿真验证，构建可自动计算稳定时间、超调量、稳态误差、控制能耗、上升时间、峰值时间等关键性能指标的完整评估体系。

2.开发可视化分析工具：实现仿真结果自动绘图功能，可一键生成角度、角速度、力矩响应曲线，构建参数影响分析图表系统，直观展示参数组合的整体表现。

3.完成单轴仿真的工程化要素扩展：引入正弦型与正态分布型干扰力矩模拟空间扰动，加入高斯噪声模拟传感器测量误差，增加执行器死区与力矩饱和限制模拟硬件输出特性，并为PID控制器增加积分限幅机制，显著提升仿真工程贴合度。

4.实现三轴PID姿态控制系统：完成从单轴到三轴的控制维度升级，采用四元数进行姿态描述与误差计算，支持三轴独立PID参数、差异化干扰力矩与执行器约束，完整实现滚转、俯仰、偏航三通道的姿态控制仿真。

5.完成三轴仿真结果的问题诊断与成因分析：从初始误差差异、三轴干扰特性不同、各轴转动惯量不一致三个核心维度解析成因，为后续参数优化提供明确方向。

（二）强化学习控制板块成果

1.构建强化学习训练环境：基于卫星姿态动力学模型，按标准强化学习接口定义状态空间（姿态角与角速度）、动作空间（控制力矩）与状态转移过程，实现控制系统与强化学习算法之间的闭环交互。

2.接入PPO与DDPG算法：完成基础训练流程的搭建与调试，通过对比分析确定PPO在训练稳定性与收敛效果方面表现更优，已作为主要优化方向。

3.设计多目标奖励函数：综合引入角度误差、角速度、控制能量及阻尼项，将传统控制理论中的性能指标转化为强化学习优化目标，有效提升控制过程稳定性与精度。

4.改进训练稳定性：引入发散终止机制与动作平滑约束，并对关键超参数进行调优，显著提高训练过程稳定性。

5.实现参数自动调参：采用“人工经验+参数对比实验+自动调参”相结合的方法，基于随机搜索与性能评估函数实现参数空间自动探索，提高调参效率。

6.构建可视化与系统集成模块：实现训练过程及控制效果的直观展示，增强系统的可解释性。

目前，强化学习控制方法已能够在不同初始条件下实现稳定收敛，并在一定程度上表现出优于传统PID控制的自适应能力，验证了该方法在姿态控制问题中的可行性。

五、项目创新点与特色

1.技术路径创新：将深度强化学习端到端控制引入卫星姿态控制，探索不依赖精确模型的智能控制路径，弥补传统PID、自适应控制在复杂环境下鲁棒性与适应性不足的问题。

2.体系完整：构建“建模—仿真—辨识—智能控制—自动调参—可视化”的完整闭环，兼顾理论探索与工程验证。

3.工程贴合度高：仿真系统叠加干扰力矩、传感器噪声、执行器死区与饱和、积分限幅等真实工程约束，有效缩小仿真与实际的差距。

4.自动化与可解释性并重：实现基于随机搜索的自动调参模块与训练过程可视化，提升模型优化效率与可解释性。

5.开源协作与可复现：项目组采用Git协同开发，代码、学习笔记与实验数据云端共享，具备良好的可复现性与扩展性。

六、进度安排

项目总体进度安排如下表所示。当前项目已完成立项、基础学习、中期检查及智能控制主体攻关等阶段，正处于算法优化提升阶段。

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项启动阶段 | 2025年10月 | 完成立项申报与立项报告撰写 | 已完成 |
| 基础学习阶段 | 2025年11月至2026年4月 | 数理基础巩固、Python与STK等工具学习、经典PID系统搭建 | 已完成 |
| 中期检查阶段 | 2026年4月至6月 | 中期检查、PID仿真体系完善、强化学习环境构建 | 已完成 |
| 智能控制攻关阶段 | 2026年6月至9月 | PPO与DDPG训练、奖励函数设计、训练稳定改进、自动调参、可视化集成 | 已完成 |
| 优化提升阶段 | 2026年9月至12月 | 探索SAC、TD3等先进算法，引入贝叶斯优化改进自动调参，完善动力学模型与扰动建模 | 进行中 |
| 结题整合阶段 | 2027年1月至6月 | 智能与传统方法系统对比分析、系统工程化验证、成果整合与结题报告撰写 | 待开展 |

注：以上结题时间以学校大一年度项目结题安排为准。

七、预期成果与考核指标

（一）结题预期目标

1.完成强化学习控制策略的稳定训练，使其在多种初始条件及扰动环境下均能够实现可靠收敛。

2.在控制精度、稳定性及控制能量等指标上达到或优于传统PID控制方法。

3.构建完善的自动调参与性能评估系统，实现模型优化过程的自动化与可视化。

4.完成强化学习方法与传统控制方法的系统对比分析，形成完整实验数据与分析报告。

5.提升模型的工程合理性，为后续进一步研究或实际应用奠定基础。

（二）成果形式

1.卫星姿态智能控制系统仿真平台（软件代码）。

2.研究综述与结题报告。

3.训练曲线、控制效果等可视化成果与实验数据。

4.中期、结题答辩材料及项目展示成果。

八、团队组成与分工

项目团队由四名基础学部同学组成，由刘绍轩担任项目负责人，指导教师为智能学部、智科学院董瑞琦副教授。团队采用边学习、边探究、边建设的方式协作推进，通过Git进行项目协作，相互配合、共同进步。

| 姓名 | 学号 | 所在学院 | 建议分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘绍轩 | 2025310898 | 基础学部 | 项目负责人，统筹规划、PID控制仿真与系统集成 |
| 姚星宇 | 2025311243 | 基础学部 | 强化学习环境构建与算法接入 |
| 谢斯捷 | 2025310504 | 基础学部 | 智能算法研究、文献梳理与模型拆解 |
| 陈茂菘 | 2025310535 | 基础学部 | 可视化工具开发与实验数据整理 |

注：以上分工为按项目材料整理的建议分工，实际执行中依据成员进展动态调整。

九、经费预算与使用计划

项目经费预算合计3000元，按照项目进度及实际需求列支，做到专款专用。具体如下表所示。

| 序号 | 经费项目 | 金额（元） | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业书籍购买 | 800 | 购置《卫星控制基础》《深度强化学习实战》等核心书籍 |
| 2 | 文献查阅与数据库使用 | 500 | CNKI、IEEE Xplore等学术数据库文献下载 |
| 3 | 仿真软件与工具资源 | 900 | STK软件授权或教程、Python工具包、云服务器短期租赁 |
| 4 | 资料打印与报告制作 | 400 | 文献、笔记与报告打印及装订 |
| 5 | 应急备用金 | 400 | 补充购买稀缺资料等突发经费需求 |
| 合计 |  | 3000 |  |

十、风险分析与应对措施

| 风险类型 | 具体表现 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 技术风险 | 强化学习训练收敛缓慢或发散，奖励函数参数敏感 | 引入发散终止机制与动作平滑约束，采用多指标组合奖励并逐步调优超参数 |
| 算法风险 | PPO在复杂任务下性能有限 | 探索SAC、TD3等更先进算法，对比择优 |
| 调参效率风险 | 手动调参效率较低 | 引入贝叶斯优化等自动调参策略，扩大参数空间利用率 |
| 模型工程风险 | 理想化模型与实际系统存在差距 | 逐步引入真实物理约束与扰动因素，完善动力学模型，推进系统工程化验证 |
| 进度与协作风险 | 成员学习负担重、进度波动 | 采用Git协同开发、云端共享笔记，边学习边探究边建设，动态调整分工 |
| 经费风险 | 经费使用超出预算 | 专款专用、按需列支，严格控制支出 |

十一、知识产权与成果转化计划

本项目产生的软件代码、仿真平台、实验数据及研究综述等成果，由项目团队与学校依相关规定享有相应知识产权。项目当前处于创意计划阶段，暂不涉及学校科技成果转化流程。后续将根据研究进展，探索成果开源共享、教学应用以及向实际航天工程场景转化的路径，为人工智能在航天领域的产业化应用储备技术。

结语

本项目围绕人工智能在卫星姿态控制系统中的应用，已完成卫星姿态PID控制仿真体系与深度强化学习智能控制训练体系的主体建设，实现了不依赖精确模型的智能控制路径探索。项目团队将继续深化算法优化、完善工程模型、开展系统对比分析，力争形成高质量研究成果，为人工智能与航天控制的融合发展贡献青年力量。